Приложение № 1

 к Постановлению

 Местной Администрации

 МО Горелово

 № 30 от 18.10. 2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ**

**Горелово в 2017 году»**

Санкт-Петербург

2016 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ**

**Горелово в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | НаименованиеПрограммы | Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5.  | Цели и задачи Программы |  *Основная цель Программы:*- Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ Горелово*Основные задачи программы:*-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий;- организация учета зеленых насаждений;- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травма­тизма населения;- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| 6.  | Срок реализации Программы | 2017 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы |  **77 214,6 тыс. рублей**.Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы |  Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населе­ния на территории муниципального образования;- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Денежные средства тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
| **Благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета МО Горелово** |
| **Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории** |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров 116 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46  | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.2 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.3 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров д.120 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров д.122 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки вдоль озера Гореловское | 90,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт и установка бордюрного камня (согласно Адресной программы) | 89,6 | 2-3 квартал |
|  ул. Геологическая, д.75 корпус 1,2(пешеходная дорожка) | 90,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая 75/1(ремонт проезда) (проект) | 865,0 | 3-4 квартал |
| Ул. Школьная д.43 (регулировка высотного уровня крышки колодца) | 20,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.44 корп.3 (пешеходная дорожка) | 76,2 | 2-3 квартал |
| От Красносельское шоссе д.46 корп.4 до 44 корп.3 (пешеходная дорожка) | 238,0 | 2-3 квартал |
| От д.44 по Красносельскому шоссе вдоль торговой зоны (пешеходная дорожка) | 289,9 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 (замена водопропускных труб) | 287,5 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.5 корп.2 | 5 390,0 | 2-3 квартал |
| Ямочный ремонт | 555,1 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Геологическая д.75 корп .1 | 1,9 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Геологическая д.75 корп.1 | 227,5 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ От ул.Константиновская до ул.Авиационная | 1,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации От ул.Константиновская до ул.Авиационная | 222,2 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) | 10,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) | 275,0 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка)  | 1,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка)  | 224,9 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда)  | 20,7 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации работ ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда) | 330,1 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **11 646,6** |  |
| **Уширение ремонт и благоустройство придомовой территории** |
| Коммунаров д.124 (уширение)(проект) | 900,0 | 3-4 квартал |
| Коммунаров 118/2(уширение)(проект) | 1164,0 | 3-4 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Коммунаров д.124 | 2,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Коммунаров д.124 | 230,2 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Коммунаров 118/2(уширение) | 2,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Коммунаров 118/2(уширение) | 230,1 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **2 529,1** |  |
| **Установка и ремонт газонных ограждений** |
| Геологическая 75 корп.1 | 275,6 | 2-3 квартал |
| Геологическая 75 корп.2 | 263,9 | 2-3 квартал |
| Геологическая 75 корп.6 | 65,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Коммунаров д.116  | 140,0 | 2-3 квартал |
| Политрука Пасечника между д.2-4 | 103,4 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48 | 301,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.114 | 45,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.36 | 20,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **1 213,9** |  |
|  **Установка МАФ** |
| Установка МАФ по адресной программе (Геологическая) | 136,0 | 1-3 квартал |
| **ИТОГО:**  | **136,0** |  |
| **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок** |
| Ул.Политрука Пасечника д. 5/2 (проект) | 13 787,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Кирова д.1 (проект) | 1 420,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Ломоносова д.4 (проект) | 1 950,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75/14 (проект) | 7 050,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Красная д.4 (пешеходная дорожка) | 55,0 | 2-3 квартал |
| Ул. 3-я Линия (травмобезопасное покрытие, доска, машина) | 757,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.38-42 (установка и демонтаж оборудования и МАФ) | 36,4 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.122(демонтаж и установка МАФ) | 32,4 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования детских площадок (согласно реестра) | 150,0 | 1-4 квартал |
| Замена песка в песочницах | 217,5 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание детских площадок (согласно реестра) | 2 900,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 196,0 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Коммунаров 120 | 12,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Коммунаров 120 | 282,8 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 | 21,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 | 335,4 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Коммунаров 118 к.1-120 к.1 | 23,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Коммунаров 118 к.1-120 к.1 | 345,9 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **29 572,6** |  |
|  **Обустройство и ремонт спортивных площадок** |
| Политрука Пасечника д.5 к.2 (проект) | 9 163,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.122 (демонтаж и установка МАФ) | 54,4 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48(ремонт ограждения футбольной площадки) | 200,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.34 (устройство и содержание катка) | 589,5 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 (устройство и содержание катка) | 715,5 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования спортивных площадок (согласно реестра) | 150,0 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание спортивных площадок (согласно реестра) | 973,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 28,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **11 873,4** |  |
| **Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов** |  | 2-3 квартал |
| Уборка территории м/р Горелово | 3 654,0 | 1-4 квартал |
| Покос травы на территории МО Горелово | 744,6 | Май, июль, август, сентябрь |
| Уборка водных акваторий | 3 528,0 | 1-4 квартал |
| Уборка территорий зелёных насаждений | 5 100,0 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **13 026,6** |  |
| **Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора** |
| Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) | 788,4 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **788,4** |   |
|  **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** |
| Организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программы) | 574,8 | Апрель, октябрь |
| Проведение топографо-геодезических работ внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) | 46,3 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) | 41,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) | 608,5 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) | 567,6 | 1-2 квартал |
| Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной программе) | 319,8 | 2-3 квартал |
| Восстановительная стоимость сноса зеленых насаждений | 2 670,0 | 1-4 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.4 корп.2 (ремонт газона) | 150,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **4978,0** |  |
| **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО** |
| Оформление к 9 мая и Новый Год 2017-1018 | **1 450,0** | 1-4 квартал |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ**  | **77 214,6** |  |

**Расчет обоснование планируемых работ по благоустройству**

**МО Горелово на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адрес проведения работ** | **Наименование работ** | **Ед. измер./****Кол-во** | **Финансовые средства****(тыс.руб)** |
| **I Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории** |
| 1 | **Ул. Коммунаров 116** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 2 | **Красносельское шоссе д.46** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 3 | **Красносельское шоссе д.46 к.2** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 4 | **Красносельское шоссе д.46 к.3** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 5 | **Ул. Коммунаров 120** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 6 | **Ул. Коммунаров 122** | **Текущий ремонт проезда** |  | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 300 м2 |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 300 м2 |  |
| 7 | **Пешеходная дорожка вдоль озера «Гореловское»** | Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки (28\*1,8)+(4,4\*0,5) | 52,6 м2 | **90,0** |
| Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 2,2 м2 |  |
| Исправление профиля | 50,4 м2 |  |
| устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -10 см-щебень – 10 см | 50,4 м2 |  |
| Асфальтирование пешеходной дорожки  | 52,6 м2 |  |
| установка бордюрного камня (легкого) | 56 шт |  |
| 8 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | Ремонт бордюрного камня | 10 м.п. | **10,0** |
| 9 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | Замена бордюрного камня | 6 м.п | **9,0** |
| 10 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | **Ремонт пешеходной дорожки**(26 м\*1м)+(9м\*2м)=44 м2 |  | **90,0** |
| 1. исправление профиля
 | 44 м2 |  |
| 1. установка бордюрного камня (легкого)
 | 69 шт. |  |
| 3. устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -10см-щебень – 10 см- Асфальтирование пешеходной дорожки толщиной 5 см. | 44 м2 |  |
| 11 | **Ул.Геологическая д.75/1 (проект)** | **Ремонт проезда** | **432 м2** | **865,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см.  | 378 м2 |  |
| 2.Демонтаж бордюрного камня | 68м.п. |  |
| 3.исправление профиля | 54 м2 |  |
| 4.устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -щебень | 54 м2 |  |
| 5.Установка бордюрного камня | 68м.п. |  |
| 6. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | 432 м2 |  |
| 5.Восстановление газона | 68 м2 |  |
| 12 | **Ул. Политрука Пасечника д. 11 корп.2** | **Ремонт бордюрного камня** | 1 м.п. | **1,0** |
| 13 | **Ул. Коммунаров д.114** | **Ремонт бордюрного камня** | 3 м.п. | **3,0** |
| 14 | **Ул. Школьная д.43** | **Установка бордюрного камня** | 13 м.п. | **19,5** |
| **Ремонт бордюрного камня** | 10 м.п. | **10,0** |
| 15 | **Ул. Школьная д.43** | **Регулировка высотного уровня крышки колодца** | 2 шт. | **20,0** |
| 16 | **Ул. Школьная д.45** | **Установка бордюрного камня** | 12,5 м.п. | **18,8** |
| 17 | **Красносельское шоссе д.46 корп.2** | **Ремонт бордюрного камня** | 1 м.п. | **1,0** |
| 18 | **Красносельское шоссе д.44 корп.3** | **Ремонт пешеходной дорожки (29 м\*1,5м)** | 43,5 м2 | **76,2** |
| 1. Исправление профиля | 43,5 м2 |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) | 58 шт. |  |
| 3. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -10 см.-щебень -10 см. | 43,5 м2 |  |
| 4. Асфальтирование слоем 5 см. | 43,5 м2 |  |
| 19 | **От Красносельское шоссе д.46 корп.4 до 44 корп.3** | **Ремонт пешеходной дорожки (68 м\*2м)** | 136 м2. | **238,0** |
| 1. Исправление профиля | 136 м2 |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) |  |  |
| 3. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -10 см.-щебень -10 см. | 136 м2 |  |
| 4. Асфальтирование слоем 5 см. | 136 м2 |  |
| 20 | **Красносельское шоссе д.46 корп.4** | **Ремонт бордюрного камня** | 2 м.п. | **2,0** |
| 21 | **Ул. Коммунаров д.120** | **Ремонт бордюрного камня** | 4 м.п. | **4,0** |
| **Установка бордюрного камня** | 5,5 м.п. | **8,3** |
| 22 | **Ул. Коммунаров д.118 корп.1** | **Установка бордюрного камня** | 2 м.п. | **3,0** |
| 23 | **От д.44 по Красносельскому шоссе вдоль торговой зоны** | **Ремонт пешеходной дорожки** **(107м \*2,7м)** | 288,9 м2 | **289,9** |
| **Проливка битумом существующего а/б покрытия****Асфальтирование толщиной 4см** | 288,9м2288,9 м2 |  |
| 24 | **Ул. Политрука Пасечника д.20** | **Замена 2-х водопропускных труб:** **-**Демонтаж 2-х труб-установка ж/б труб D-700,- над трубой песок, щебень-асфальтирование проезда над трубой- боковые оголовки из ж\б | 5м.п+7,5 м.п | 287,5 |
| 25 | **Ул. Политрука Пасечника д.5 корп.2****(проект)** | Согласно объектного сметного расчета | проект | **5 390,0** |
| 26 | **Территория МО Горелово** | **Ямочный ремонт** | 500м2 | **555,1** |
| **II Уширение ремонт и благоустройство придомовой территории** |
| 1 | **Ул.Коммунаров д.124** | Уширение и ремонт придомовой территории |  | **900,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | 70м |  |
| 2.исправление профиля | 450 м2 |  |
| 3. Установка бордюрного камня | 120 м |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -15см-щебень – 10 см- Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | 450м2 |  |
| 5.Восстановление газона | 120м2 |  |
| 2 | **Ул. Коммунаров д.118 к.2 (проект)** | Уширение и ремонт придомовой территории (26м\*12м) | 312 м2 | **624,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | 38 м.п. |  |
| 2.исправление профиля | 312 м2 |  |
| 3. Установка бордюрного камня | 38 м.п. |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -15см-щебень – 10 см- Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | 312 м2 |  |
| 5.Восстановление газона | 19 м2 |  |
| 3 | **Ул. Коммунаров 118/2(гаражи) (проект)** | Уширение и ремонт придомовой территории (6м\*20м)+(5м\*10м) | 170 м2 | **540,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | 30 м.п. |  |
| 2.исправление профиля | 170 м.п. |  |
| 3. Установка бордюрного камня | 52 м.п. |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -15см-щебень – 10 см- Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | 170 м2 |  |
| 5.Восстановление газона | 520 м2 |  |
|  |  |  |
| **III Создание зон отдыха, обустройство и ремонт детских игровых площадок** |
| 1 | **Ул. Политрука** **Пасечника д.5 к.2****(проект)** | Согласно объектного сметного расчета  | проект | **13 787,0** |
| 2 | **Ул. Кирова, д.1** | Согласно объектного сметного расчета | проект | **1 420,0** |
| 3 | **Ул. Ломоносова д.4** | Согласно объектного сметного расчета | проект | **1 950,0** |
| 4 | **Ул. Геологическая 75 к.14** | Согласно объектного сметного расчета  | проект | **7 050,0** |
| 5 | **Ул.Красная д.4** | Обустройство пешеходной дорожки | 68 м2 | **55,0** |
| 1.исправление профиля (34 м\*2м) | 68 м2 |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) | 66 шт |  |
|  3.устройство подстилающих выравнивающих слоев:-геотекстиль-песок -10см-щебень – 10 см-отсев гранитный -8 см. |  |  |
| 6 | **Ул.3-я Линия****4118****6738** | Обустройство травмобезопасного покрытия | **276,75 м2** | 692,0 |
| Оборудование: |  |  |
| **1.** Качалка на пружине «Джип» | 1шт | 25,0 |
| **2.**Стенка для рисования | 1шт | 25,0 |
| Установка оборудования: |  | 15,0 |
|  **Итого:** | **757,0** |
| 7 | **Красносельское шоссе д.38-42**210511121411 | Оборудование: |  | 28,0 |
| 1. Диван садово-парковый на ж/б ножках  | 4 шт. | 22,0 |
| 2. Урна ж\б  | 2 шт. | 5,0 |
| 3. Вставка д/урны | 2 шт. | 1,0 |
| Установка оборудования: |  | 8,4 |
| **Итого:** | **36,4** |
| 8 | **Ул. Коммунаров 122** | Оборудование: |  | 11,5 |
| -Диван садово-парковый на ж/б ножках- урна ж/б-вставка металлическая | **1шт****2 шт****2 шт** | 5,55,01,0 |
| Ремонт травмобезопасного покрытия | **6 м2** | 8,4 |
| Установка оборудования |  | 3,5 |
| Демонтаж оборудования:- скамейка металлическая- урна металлическая  | **4 шт.****2 шт.** | 6,03,0 |
| **Итого:** | **32,4** |
| 9 | **Содержание оборудования детских площадок в соответствии с реестром** | По согласованию с заказчиком |  | **150,0** |
| **IV Обустройство и ремонт спортивных площадок** |
| 1 | **Ул. Политрука Пасечника, д.5/2** | Согласно объектного сметного расчета  | Проект  | **9 163,0** |
| 2 | **Ул. Коммунаров 122** | Оборудование: |  | 28,0 |
| -Диван садово-парковый на ж/б ножках-урна ж/б- вставка металлическая для урны | **4 шт****2 шт****2 шт** | 22,05,01,0 |
| Установка оборудования |  | 8,4 |
| Демонтаж оборудования:-скамейка металлическая-урна металлическая | 8 шт4 шт | 12,06,0 |
| **Итого:** | **54,4** |
| 3 | **Красносельское шоссе д.48** | Ремонт металлического ограждения футбольной площадки (29 м\*3м)+(29м\*3м) | 174 м2 | **200,0** |
| 4 | **Красносельское шоссе, д.34** | Устройство и содержание катка | 800 м2 | **589,5** |
| 5 | **Ул. Политрука** **Пасечника, д.20** | Устройство и содержание катка | 800 м2 | **715,5** |
| 6 | **Содержание оборудования спортивных площадок**  | в соответствии с реестром |  | **150,0** |
| **V Установка и ремонт газонных ограждений** |
| 1 | **Ул. Геологическая 75 к.1** | Установка газонного ограждения | 212 м/п | 275,6 |
| 2 | **Ул. Геологическая 75 к.2** | Установка газонного ограждения | 203 м/п | 263,9 |
| 3 | **Ул. Геологическая 75 к.6** | Установка газонного ограждения | 50 м/п | 65,0 |
| 4 | **Ул. Коммунаров д.116** | Ремонт газонного ограждения | 108 м/п | 140,0 |
| 5 | **Ул. Политрука Пасечника между д.2-4** | Установка газонного ограждения | 79,5 м/п | 103,4 |
| 6 | **Красносельское шоссе д.48** | Установка газонного ограждения | 231,5 м/п | 301,0 |
| 7 | **Ул. Коммунаров д.114** | Ремонт газонного ограждения | 34 м.п. | 45,0 |
| 8 | **Красносельское шоссе д.36** | Ремонт газонного ограждения | 15 м.п. | 20,0 |
| **VI Изготовление и установка информационных стендов** **на спортивных площадках** |
| 1. | Ул.Политрука Пасечника 5 корп.2 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| **VII Изготовление и установка информационных стендов** **на детских площадках** |
| 1 | Ул.Политрука Пасечника 5 корп.2 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| 2 | Ул.Кирова д.1 | Щит информационный  | 1 шт. | 28,0 |
| 3 | Ул.Ломоносова д.4 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| 4 | Ул.Геологическая 75 корп.14 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| 5 | Красносельское шоссе д.56 корп.2 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| 6 | ул.Политрука Пасечника д.3 корп.1 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| 7 | Ул.Дачная между д.41 и 18 | Щит информационный | 1 шт. | 28,0 |
| **VIII Замена песка в песочницах** |
| **Согласно адресной** **программы** | Замена песка в песочницах | 63.5 м3\*3=190,5 | 217, 5 |

Глава Местной Администрации МО Горелово Д.А.Иванов