Приложение № 1

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№ 30 от 18.10. 2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ**

**Горелово в 2017 году»**

Санкт-Петербург

2016 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ**

**Горелово в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | *Основная цель Программы:*  - Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ Горелово  *Основные задачи программы:*  -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий;  - организация учета зеленых насаждений;  - улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травма­тизма населения;  - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;  - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| 6. | Срок реализации Программы | 2017 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **77 214,6 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:  - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населе­ния на территории муниципального образования;  - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Денежные средства тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
| **Благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета МО Горелово** | | |
| **Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории** | | |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров 116 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.2 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.3 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров д.120 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт проезда ул. Коммунаров д.122 | 390,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки вдоль озера Гореловское | 90,0 | 2-3 квартал |
| Ремонт и установка бордюрного камня (согласно Адресной программы) | 89,6 | 2-3 квартал |
| ул. Геологическая, д.75 корпус 1,2(пешеходная дорожка) | 90,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая 75/1(ремонт проезда) (проект) | 865,0 | 3-4 квартал |
| Ул. Школьная д.43 (регулировка высотного уровня крышки колодца) | 20,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.44 корп.3 (пешеходная дорожка) | 76,2 | 2-3 квартал |
| От Красносельское шоссе д.46 корп.4 до 44 корп.3 (пешеходная дорожка) | 238,0 | 2-3 квартал |
| От д.44 по Красносельскому шоссе вдоль торговой зоны (пешеходная дорожка) | 289,9 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 (замена водопропускных труб) | 287,5 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.5 корп.2 | 5 390,0 | 2-3 квартал |
| Ямочный ремонт | 555,1 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Геологическая д.75 корп .1 | 1,9 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Геологическая д.75 корп.1 | 227,5 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ От ул.Константиновская до ул.Авиационная | 1,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации От ул.Константиновская до ул.Авиационная | 222,2 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) | 10,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) | 275,0 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка) | 1,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка) | 224,9 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда) | 20,7 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации работ ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда) | 330,1 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **11 646,6** |  |
| **Уширение ремонт и благоустройство придомовой территории** | | |
| Коммунаров д.124 (уширение)(проект) | 900,0 | 3-4 квартал |
| Коммунаров 118/2(уширение)(проект) | 1164,0 | 3-4 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Коммунаров д.124 | 2,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Коммунаров д.124 | 230,2 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Коммунаров 118/2(уширение) | 2,4 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Коммунаров 118/2(уширение) | 230,1 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **2 529,1** |  |
| **Установка и ремонт газонных ограждений** | | |
| Геологическая 75 корп.1 | 275,6 | 2-3 квартал |
| Геологическая 75 корп.2 | 263,9 | 2-3 квартал |
| Геологическая 75 корп.6 | 65,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Коммунаров д.116 | 140,0 | 2-3 квартал |
| Политрука Пасечника между д.2-4 | 103,4 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48 | 301,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.114 | 45,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.36 | 20,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **1 213,9** |  |
| **Установка МАФ** | | |
| Установка МАФ по адресной программе (Геологическая) | 136,0 | 1-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **136,0** |  |
| **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок** | | |
| Ул.Политрука Пасечника д. 5/2 (проект) | 13 787,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Кирова д.1 (проект) | 1 420,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Ломоносова д.4 (проект) | 1 950,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75/14 (проект) | 7 050,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Красная д.4 (пешеходная дорожка) | 55,0 | 2-3 квартал |
| Ул. 3-я Линия (травмобезопасное покрытие, доска, машина) | 757,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.38-42 (установка и демонтаж оборудования и МАФ) | 36,4 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.122(демонтаж и установка МАФ) | 32,4 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования детских площадок (согласно реестра) | 150,0 | 1-4 квартал |
| Замена песка в песочницах | 217,5 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание детских площадок (согласно реестра) | 2 900,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 196,0 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Коммунаров 120 | 12,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Коммунаров 120 | 282,8 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 | 21,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 | 335,4 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Коммунаров 118 к.1-120 к.1 | 23,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Коммунаров 118 к.1-120 к.1 | 345,9 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **29 572,6** |  |
| **Обустройство и ремонт спортивных площадок** | | |
| Политрука Пасечника д.5 к.2 (проект) | 9 163,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров д.122 (демонтаж и установка МАФ) | 54,4 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48(ремонт ограждения футбольной площадки) | 200,0 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.34 (устройство и содержание катка) | 589,5 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 (устройство и содержание катка) | 715,5 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования спортивных площадок (согласно реестра) | 150,0 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание спортивных площадок (согласно реестра) | 973,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 28,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **11 873,4** |  |
| **Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов** | | |  | 2-3 квартал |
| Уборка территории м/р Горелово | 3 654,0 | 1-4 квартал |
| Покос травы на территории МО Горелово | 744,6 | Май, июль, август, сентябрь |
| Уборка водных акваторий | 3 528,0 | 1-4 квартал |
| Уборка территорий зелёных насаждений | 5 100,0 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **13 026,6** |  |
| **Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора** | | |
| Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) | 788,4 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **788,4** |  |
| **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** | | |
| Организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программы) | 574,8 | Апрель, октябрь |
| Проведение топографо-геодезических работ внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) | 46,3 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) | 41,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) | 608,5 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) | 567,6 | 1-2 квартал |
| Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной программе) | 319,8 | 2-3 квартал |
| Восстановительная стоимость сноса зеленых насаждений | 2 670,0 | 1-4 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.4 корп.2 (ремонт газона) | 150,0 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **4978,0** |  |
| **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО** | | |
| Оформление к 9 мая и Новый Год 2017-1018 | **1 450,0** | 1-4 квартал |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **77 214,6** |  |

**Расчет обоснование планируемых работ по благоустройству**

**МО Горелово на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | | **Адрес проведения работ** | | **Наименование работ** | | | | **Ед. измер./**  **Кол-во** | | | **Финансовые средства**  **(тыс.руб)** |
| **I Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ул. Коммунаров 116** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 2 | **Красносельское шоссе д.46** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 3 | **Красносельское шоссе д.46 к.2** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 4 | **Красносельское шоссе д.46 к.3** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 5 | **Ул. Коммунаров 120** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 6 | **Ул. Коммунаров 122** | | | **Текущий ремонт проезда** | | | | |  | | **390,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 300 м2 | |  |
| 2. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 300 м2 | |  |
| 7 | **Пешеходная дорожка вдоль озера «Гореловское»** | | | Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки (28\*1,8)+(4,4\*0,5) | | | | | 52,6 м2 | | **90,0** |
| Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | | | | | 2,2 м2 | |  |
| Исправление профиля | | | | | 50,4 м2 | |  |
| устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -10 см  -щебень – 10 см | | | | | 50,4 м2 | |  |
| Асфальтирование пешеходной дорожки | | | | | 52,6 м2 | |  |
| установка бордюрного камня (легкого) | | | | | 56 шт | |  |
| 8 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | | | Ремонт бордюрного камня | | | | | 10 м.п. | | **10,0** |
| 9 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | | | Замена бордюрного камня | | | | | 6 м.п | | **9,0** |
| 10 | **Ул.Геологическая 75 к.1,2** | | | **Ремонт пешеходной дорожки**  (26 м\*1м)+(9м\*2м)=44 м2 | | | | |  | | **90,0** |
| 1. исправление профиля | | | | | 44 м2 | |  |
| 1. установка бордюрного камня (легкого) | | | | | 69 шт. | |  |
| 3. устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -10см  -щебень – 10 см  - Асфальтирование пешеходной дорожки толщиной 5 см. | | | | | 44 м2 | |  |
| 11 | **Ул.Геологическая д.75/1 (проект)** | | | **Ремонт проезда** | | | | | **432 м2** | | **865,0** |
| 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 9 см. | | | | | 378 м2 | |  |
| 2.Демонтаж бордюрного камня | | | | | 68м.п. | |  |
| 3.исправление профиля | | | | | 54 м2 | |  |
| 4.устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок  -щебень | | | | | 54 м2 | |  |
| 5.Установка бордюрного камня | | | | | 68м.п. | |  |
| 6. Асфальтирование проезда ( асфальт – 2 слоя по 4 см) | | | | | 432 м2 | |  |
| 5.Восстановление газона | | | | | 68 м2 | |  |
| 12 | **Ул. Политрука Пасечника д. 11 корп.2** | | | **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 1 м.п. | | **1,0** |
| 13 | **Ул. Коммунаров д.114** | | | **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 3 м.п. | | **3,0** |
| 14 | **Ул. Школьная д.43** | | | **Установка бордюрного камня** | | | | | 13 м.п. | | **19,5** |
| **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 10 м.п. | | **10,0** |
| 15 | **Ул. Школьная д.43** | | | **Регулировка высотного уровня крышки колодца** | | | | | 2 шт. | | **20,0** |
| 16 | **Ул. Школьная д.45** | | | **Установка бордюрного камня** | | | | | 12,5 м.п. | | **18,8** |
| 17 | **Красносельское шоссе д.46 корп.2** | | | **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 1 м.п. | | **1,0** |
| 18 | **Красносельское шоссе д.44 корп.3** | | | **Ремонт пешеходной дорожки (29 м\*1,5м)** | | | | | 43,5 м2 | | **76,2** |
| 1. Исправление профиля | | | | | 43,5 м2 | |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) | | | | | 58 шт. | |  |
| 3. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -10 см.  -щебень -10 см. | | | | | 43,5 м2 | |  |
| 4. Асфальтирование слоем 5 см. | | | | | 43,5 м2 | |  |
| 19 | **От Красносельское шоссе д.46 корп.4 до 44 корп.3** | | | **Ремонт пешеходной дорожки (68 м\*2м)** | | | | | 136 м2. | | **238,0** |
| 1. Исправление профиля | | | | | 136 м2 | |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) | | | | |  | |  |
| 3. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -10 см.  -щебень -10 см. | | | | | 136 м2 | |  |
| 4. Асфальтирование слоем 5 см. | | | | | 136 м2 | |  |
| 20 | **Красносельское шоссе д.46 корп.4** | | | **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 2 м.п. | | **2,0** |
| 21 | **Ул. Коммунаров д.120** | | | **Ремонт бордюрного камня** | | | | | 4 м.п. | | **4,0** |
| **Установка бордюрного камня** | | | | | 5,5 м.п. | | **8,3** |
| 22 | **Ул. Коммунаров д.118 корп.1** | | | **Установка бордюрного камня** | | | | | 2 м.п. | | **3,0** |
| 23 | **От д.44 по Красносельскому шоссе вдоль торговой зоны** | | | **Ремонт пешеходной дорожки**  **(107м \*2,7м)** | | | | | 288,9 м2 | | **289,9** |
| **Проливка битумом существующего а/б покрытия**  **Асфальтирование толщиной 4см** | | | | | 288,9м2  288,9 м2 | |  |
| 24 | **Ул. Политрука Пасечника д.20** | | | **Замена 2-х водопропускных труб:**  **-**Демонтаж 2-х труб  -установка ж/б труб D-700,  - над трубой песок, щебень  -асфальтирование проезда над трубой  - боковые оголовки из ж\б | | | | | 5м.п+  7,5 м.п | | 287,5 |
| 25 | **Ул. Политрука Пасечника д.5 корп.2**  **(проект)** | | | Согласно объектного сметного расчета | | | | | проект | | **5 390,0** |
| 26 | **Территория МО Горелово** | | | **Ямочный ремонт** | | | | | 500м2 | | **555,1** |
| **II Уширение ремонт и благоустройство придомовой территории** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ул.Коммунаров д.124** | | | Уширение и ремонт придомовой территории | | | | |  | | **900,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | | | | | 70м | |  |
| 2.исправление профиля | | | | | 450 м2 | |  |
| 3. Установка бордюрного камня | | | | | 120 м | |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -15см  -щебень – 10 см  - Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | | | | | 450м2 | |  |
| 5.Восстановление газона | | | | | 120м2 | |  |
| 2 | **Ул. Коммунаров д.118 к.2 (проект)** | | | Уширение и ремонт придомовой территории (26м\*12м) | | | | | 312 м2 | | **624,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | | | | | 38 м.п. | |  |
| 2.исправление профиля | | | | | 312 м2 | |  |
| 3. Установка бордюрного камня | | | | | 38 м.п. | |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -15см  -щебень – 10 см  - Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | | | | | 312 м2 | |  |
| 5.Восстановление газона | | | | | 19 м2 | |  |
| 3 | **Ул. Коммунаров 118/2(гаражи) (проект)** | | | Уширение и ремонт придомовой территории (6м\*20м)+(5м\*10м) | | | | | 170 м2 | | **540,0** |
| 1. Демонтаж бордюрного камня | | | | | 30 м.п. | |  |
| 2.исправление профиля | | | | | 170 м.п. | |  |
| 3. Установка бордюрного камня | | | | | 52 м.п. | |  |
| 4. Устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -15см  -щебень – 10 см  - Асфальтирование (2 слоя по 4 см). | | | | | 170 м2 | |  |
| 5.Восстановление газона | | | | | 520 м2 | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **III Создание зон отдыха, обустройство и ремонт детских игровых площадок** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ул. Политрука**  **Пасечника д.5 к.2**  **(проект)** | | | | | Согласно объектного сметного расчета | | проект | | | **13 787,0** |
| 2 | **Ул. Кирова, д.1** | | | | | Согласно объектного сметного расчета | | проект | | | **1 420,0** |
| 3 | **Ул. Ломоносова д.4** | | | | | Согласно объектного сметного расчета | | проект | | | **1 950,0** |
| 4 | **Ул. Геологическая 75 к.14** | | | | | Согласно объектного сметного расчета | | проект | | | **7 050,0** |
| 5 | **Ул.Красная д.4** | | | | | Обустройство пешеходной дорожки | | 68 м2 | | | **55,0** |
| 1.исправление профиля  (34 м\*2м) | | 68 м2 | | |  |
| 2.установка бордюрного камня (легкого) | | 66 шт | | |  |
| 3.устройство подстилающих выравнивающих слоев:  -геотекстиль  -песок -10см  -щебень – 10 см  -отсев гранитный -8 см. | |  | | |  |
| 6 | **Ул.3-я Линия**  **4118**  **6738** | | | | | Обустройство травмобезопасного покрытия | | **276,75 м2** | | | 692,0 |
| Оборудование: | |  | | |  |
| **1.** Качалка на пружине «Джип» | | 1шт | | | 25,0 |
| **2.**Стенка для рисования | | 1шт | | | 25,0 |
| Установка оборудования: | |  | | | 15,0 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **757,0** |
| 7 | **Красносельское шоссе д.38-42**  2105  1112  1411 | | | | | Оборудование: | |  | | | 28,0 |
| 1. Диван садово-парковый на ж/б ножках | | 4 шт. | | | 22,0 |
| 2. Урна ж\б | | 2 шт. | | | 5,0 |
| 3. Вставка д/урны | | 2 шт. | | | 1,0 |
| Установка оборудования: | |  | | | 8,4 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **36,4** |
| 8 | **Ул. Коммунаров 122** | | | | | Оборудование: | |  | | | 11,5 |
| -Диван садово-парковый на ж/б ножках  - урна ж/б  -вставка металлическая | | **1шт**  **2 шт**  **2 шт** | | | 5,5  5,0  1,0 |
| Ремонт травмобезопасного покрытия | | **6 м2** | | | 8,4 |
| Установка оборудования | |  | | | 3,5 |
| Демонтаж оборудования:  - скамейка металлическая  - урна металлическая | | **4 шт.**  **2 шт.** | | | 6,0  3,0 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **32,4** |
| 9 | **Содержание оборудования детских площадок в соответствии с реестром** | | | | | По согласованию с заказчиком | |  | | | **150,0** |
| **IV Обустройство и ремонт спортивных площадок** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ул. Политрука Пасечника, д.5/2** | | | | | | Согласно объектного сметного расчета | Проект | | | **9 163,0** |
| 2 | **Ул. Коммунаров 122** | | | | | | Оборудование: |  | | | 28,0 |
| -Диван садово-парковый на ж/б ножках  -урна ж/б  - вставка металлическая для урны | **4 шт**  **2 шт**  **2 шт** | | | 22,0  5,0  1,0 |
| Установка оборудования |  | | | 8,4 |
| Демонтаж оборудования:  -скамейка металлическая  -урна металлическая | 8 шт  4 шт | | | 12,0  6,0 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **54,4** |
| 3 | **Красносельское шоссе д.48** | | | | | | Ремонт металлического ограждения футбольной площадки (29 м\*3м)+(29м\*3м) | 174 м2 | | | **200,0** |
| 4 | **Красносельское шоссе, д.34** | | | | | | Устройство и содержание катка | 800 м2 | | | **589,5** |
| 5 | **Ул. Политрука**  **Пасечника, д.20** | | | | | | Устройство и содержание катка | 800 м2 | | | **715,5** |
| 6 | **Содержание оборудования спортивных площадок** | | | | | | в соответствии с реестром |  | | | **150,0** |
| **V Установка и ремонт газонных ограждений** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **Ул. Геологическая 75 к.1** | Установка газонного ограждения | | | | 212 м/п | | | 275,6 |
| 2 | | | **Ул. Геологическая 75 к.2** | Установка газонного ограждения | | | | 203 м/п | | | 263,9 |
| 3 | | | **Ул. Геологическая 75 к.6** | Установка газонного ограждения | | | | 50 м/п | | | 65,0 |
| 4 | | | **Ул. Коммунаров д.116** | Ремонт газонного ограждения | | | | 108 м/п | | | 140,0 |
| 5 | | | **Ул. Политрука Пасечника между д.2-4** | Установка газонного ограждения | | | | 79,5 м/п | | | 103,4 |
| 6 | | | **Красносельское шоссе д.48** | Установка газонного ограждения | | | | 231,5 м/п | | | 301,0 |
| 7 | | | **Ул. Коммунаров д.114** | Ремонт газонного ограждения | | | | 34 м.п. | | | 45,0 |
| 8 | | | **Красносельское шоссе д.36** | Ремонт газонного ограждения | | | | 15 м.п. | | | 20,0 |
| **VI Изготовление и установка информационных стендов**  **на спортивных площадках** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Ул.Политрука Пасечника 5 корп.2 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| **VII Изготовление и установка информационных стендов**  **на детских площадках** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Ул.Политрука Пасечника 5 корп.2 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 2 | | | Ул.Кирова д.1 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 3 | | | Ул.Ломоносова д.4 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 4 | | | Ул.Геологическая 75 корп.14 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 5 | | | Красносельское шоссе д.56 корп.2 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 6 | | | ул.Политрука Пасечника д.3 корп.1 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| 7 | | | Ул.Дачная между д.41 и 18 | Щит информационный | | | | 1 шт. | | | 28,0 |
| **VIII Замена песка в песочницах** | | | | | | | | | | | |
| **Согласно адресной**  **программы** | | | | | Замена песка в песочницах | | | 63.5 м3\*3=  190,5 | | 217, 5 | |

Глава Местной Администрации МО Горелово Д.А.Иванов