Приложение № 2

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№ 30 от 18.10. 2016 года

(с изменениями от 16.11.2016 №34)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»**

Санкт-Петербург

2016 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 6. | Срок реализации Программы | 2017 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **47 225,9 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | | Объем работ  площадь м2 | Финансовые средства  (тыс.руб.) | | | | | Сроки проведения работ | |
| **I Текущий ремонт щебеночного покрытия (исправление профилей щебеночных с добавлением нового материала асфальтобетонной крошки)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | |
| 1 | Ул. Береговая(Торики) | | 2360 | | 542,8 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Ул. Малая(Торики) | | 928 | | 213,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | Ул. Береговая (Горелово) | | 1500 | | 345,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | Ул. Зеленая (Торики) | | 932 | | 215,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | Ул. Парковая (Горелово) | | 5000 | | 1150,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Ул. Молодежная (Торики) | | 300 | | 69,0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по асфальтированию:** | | | **5 720** | | **2 535,3** | | |  | | |
| **II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)** | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ул. Набережная(Старо-Паново) (проект) | | 2 888 | | 4 200,0 | | | | 3 квартал | |
| 2 | Ул. Пролетарская (проект) | | 640 | | 960,0 | | | | 3 квартал | |
| **Итого по фрезерованию:** | | | **3 528** | | **5160,0** | | | |  | |
| **III Замена и ремонт водопропускных труб** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Победы, д.34 | | 10+8,5 | | 425,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Ул. Советская перекресток с ул. Дружбы | | 6 | | 138,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | Ул.Земская 80-82 | | 7,5 | | 172,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | Ул.Рабочая | | 9 | | 207,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | Ул.Кирова перекресток с Речным переулком | | 6 | | 138,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Речной переулок на пересечении с ул.Кирова | | 6 | | 138,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 7 | Ул. Политрука Пасечника д.7 | | 2,5+6 | | 195,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 8 | Ул. Парковая | | 5 | | 100,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **Итого по замене и ремонту водопропускных труб:** | | | **66,5** | | **1 514,5** | | |  | | |
| **VI Прочистка кюветов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2-я Шоссейная | | 200 | | 130,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | 1-я Заводская | | 400 | | 260,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | 2-я Заводская | | 500 | | 325,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | Железнодорожная (Старо-Паново) | | 150 | | 97,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | Красная (Старо-Паново) | | 600 | | 390,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная д.9-11 | | 300 | | 195,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 7 | Ул.Пролетарская | | 150 | | 97,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 8 | Ул.Восточная | | 300 | | 195,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 9 | Боковой проезд по нечетной стороне Таллинского шоссе | | 250 | | 162,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 10 | Красная (Горелово) | | 400 | | 260,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 11 | Ул. Набережная (Старо-Паново) | | 200 | | 130,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 12 | Ул. Поселковая | | 400 | | 260,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 13 | Проезд от ул.Набережной до ул.Совхозная ( уд.19) | | 150 | | 97,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 14 | 5-й проезд | | 330 | | 214,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 15 | Ул. Речная | | 200 | | 130,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 16 | Ул. Безымянная | | 170 | | 110,5 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по прочистке кюветов:** | | | **4 700,0** | | **3 055,0** | | |  | | |
| **VII Аварийный ямочный ремонт УДС** | | | | | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями | | 300 м | | 360,0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого:** | | | **300 м** | | **360,0** | | |  | | |
| **VIII Проведение топографо-геодезических работ** | | | | | | | | | | |
| **1** | | Ул. Пролетарская |  | | 3,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **2** | | Ул. Политрука Пасечника |  | | 18,3 | | | 1-2 квартал | | |
| **ИТОГО:** | | | | | **21,7** | | |  | | |
| **IX Разработка проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | |
| **1** | | Ул. Пролетарская |  | | 235,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **2** | | Ул. Политрука Пасечника |  | | 317,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **ИТОГО:** | | | | | **552,4** | | |  | | |
| **X Уборка и содержание УДС** | | | | | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении Технического регламента производства работ по комплексной улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге | | 324793 м2 | | | 34 027,0 | | | | 1-4 квартал |
| **Итого по уборке УДС:** | | |  | | | | **34 027,0** | | |  |
| **Итого по ремонту:** | | |  | | | | **12 624,8** | | |  |
| **Итого по проектированию:** | | |  | | | | **574,1** | | |  |
| **Итого по программе:** | | | **47 225,9** | | | | | | | |