Приложение № 2 к Постановлению

№ 03 от 20.01.2014

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Ориентировочные**  **затраты**  **(тыс. руб.)** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка плана основных мероприятий Местной Администрации МО Горелово по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2014 г. | Январь 2014 г. | Глава МА  Зам. Главы МА |  |  |
| 2 | Участие в организации сбора и обмена информацией по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам. Главы МА  Специалист 1-ой категории по дорожному хозяйству; |  |  |
| 3 | Представление предложений ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предложений для установки и обновления к началу нового учебного года дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходных переходов, ограждений. | 3 кв. | Отдел благоустройства |  |  |
| 4 | Проведение в ГБОУ СОШ № 391,398, Детских садах № 16, 59 мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения. | В течение года | Зам. Главы МА;  Ведущий специалист по инф. обесп. | 60,00 |  |
| 5 | Размещение на информационных стендах, табло «Бегущая строка», официальном сайте МА МО Горелово информации по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам Главы МА;  Ведущий специалист по инф. обесп. | Без финансового обеспечения |  |
| 6 | Публикация в СМИ статей по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам. Главы МА  Ведущий специалист по инф. обесп. | Без финансового обеспечения |  |
| 7 | Установка искусственных дорожных неровностей на территории МО Горелово | В течение года | Зам. Главы МА  Специалист 1-ой категории по дорожному хозяйству | 425,00 |  |
| 8 | Расширение внутриквартальных пешеходных и проезжих дорог на территории МО Горелово | 2-3 кв. | Отдел благоустройства | По отдельной целевой программе |  |
| 9 | Установка газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных дорожек внутри дворовой придомовой территории | 2-3 кв. | Отдел благоустройства | По отдельной целевой программе |  |
| 10 | Изготовление и распространение демонстрационных материалов(памяток, листовок, пособий) по тематике безопасности дорожного движения. | В течение года | Ведущий специалист по инф. обесп. | 14,00 |  |
| 11 | Представление в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предложений для формирования адресных программ по установке и модернизации сети светофорных объектов на территории МО Горелово. | В течении года | Отдел благоустройства |  |  |
| 12 | Доведение до неработающего населения правил дорожного движения | В течение года | Уполномоченный на решение вопросов в области ГО и ЧС | По ст. ГО и ЧС |  |
| 13 | Инструктивное занятие с подростками-членами летнего трудового отряда по соблюдения правил дорожного движения. | 2,3 кв. | Ведущий специалист по инф. обесп. | Без финансового обеспечения |  |
| 14 | Обеспечение участия учащихся ГБОУ СОШ № 391, 398 в районном этапе конкурса «Безопасное колесо» | 2 кв. | Ведущий специалист по инф. обесп. | Без финансового обеспечения |  |