Приложение № 2

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№ 51 от 21.11. 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Текущий ремонт и уборка УДС на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2015 году»**

Санкт-Петербург

2014 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Текущий ремонт и уборка УДС на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2015 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Муниципальная программа «Текущий ремонт и уборка УДС на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2015 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 6. | Срок реализации Программы | 2015 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **51508,80 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

**Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности**

**Механизм реализации Программы.**

Муниципальная программа будет реализована путем размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Объём работ Площадь (кв.м)/длина (п.м.)** | | | Стоимость работ в тыс.руб. | Сроки проведения работ |
|  | **Асфальтирование** | | | | | |
| 1 | Ул. Школьная (Горелово) от ул. Полевой до Школьного переулка | 2628/800 | | | 3486,4 | 2-3 кв |
| 2 | Ул. Мира (Горелово) от ул. Полевой до проезда | 3530/1234 | | | 4699,0 | 2-3 кв. |
| 3 | Ул. Максима Горького (Горелово) от ул. Можайского до ул. Дачной | 1734/510 | | | 2621,00 | 2-3 кв |
| 4 | Поселковый переулок (Горелово) от Красносельского шоссе до р. Дудергофка | 1830/452 | | | 2419,00 | 2-3 кв. |
| 5 | Ул. Можайского (Горелово) от ул. Набережная до ул. Московская | 1336/366 | | | 2034,00 | 2-3 кв. |
| 6 | Ул. Новопроложенная (Горелово) от ул. Коммунаров до Красносельского шоссе | 1862/504 | | | 2813,00 | 2-3 кв. |
| 7 | Ул. Вокзальная (Горелово) от ул. Коллективной до ул. Колхозной | 2250/450 | | | 2955,00 | 2-3 кв. |
| 8 | Ул. Железнодорожная (Горелово) от ул. Коллективной до Аннинского шоссе | 524/131 | | | 686,20 | 2-3 кв. |
| 9 | Ул.Коллективная (Горелово) от ул. Железнодорожной до Красносельского шоссе | 1750 /350 | | | 2300,00 | 2-3 кв. |
| 10 | 1-я Шоссейная (Ст. Паново) от ул. Красных Зорь до ул. Рабочей | 1739/397 | | | 2073,50 | 2-3 кв. |
| ИТОГО**:** | | **19183/ 5194** | | | **26087,10** |  |
| **Текущий ремонт Асфальтового покрытия** | | | | | | |
| 1 | Ул. Московская(Горелово) от ул. Набережной до ул. Дачной | | 4558/1266 | | 4849,30 | 2-3 кв. |
| ИТОГО: | | | **4558/1266** | | **4849,30** |  |
| **Ремонт щебеночного покрытия** | | | | | | |
| 1 | Ул. Ленинградская (Торики) | | 1736 /434 | | 375,12 | 2-3 кв. |
| 2 | Ул. Колхозная (Горелово) от ул. Железнодорожная до Красносельского шоссе | | 2755/755 | | 563,35 | 2-3 кв. |
| 3 | Ул. Парковая(Горелово)от ул. Набережная до д.№18 по ул. Парковая | | 1020/ 255 | | 173,50 | 2-3 кв. |
| 4 | Ул.Парковая (Горелово) от ул.Авиационной до д.№65по ул.Парковая | | 1540/385 | | 261,80 | 2-3 кв. |
| 5 | Ул. Парковая(Горелово)от ул. Авиационная до д.135 по ул. Парковая | | 832/208 | | 141,44 | 2-3 кв. |
| 6 | Ул. Парковая (Горелово) от д.№141А по ул. Парковая до ул. Дачная | | 1028/257 | | 174,76 | 2-3 кв. |
| 7 | Школьный переулок (Горелово) от ул. Социалистической до ул. Коммунаров. | | 1035/230 | | 175,95 | 2-3 кв. |
| 8 | Ул. Береговая (Горелово) от Аннинского шоссе на север. | | 1600/400 | | 272,00 | 2-3 кв. |
| 9 | Ул. Зеленая (Горелово) от ул. Новопроложенной до ул. Полевой | | 2000/500 | | 340,00 | 2-3 кв. |
| 10 | 1-й Проезд (Горелово) между ул. Авиационной и бульваром Дружбы | | 5000/1000 | | 850,00 | 2-3 кв. |
| 11 | 2-й Проезд (Горелово) от б-р Дружбы до ул. Можайского | | 2240/560 | | 380,80 | 2-3 кв. |
| 12 | 3-й проезд(Горелово) от ул. Парковая до ул. Дачная | | 2000/400 | | 340,00 | 2-3 кв. |
| 13 | 5-й проезд (Горелово) от ул. Парковая до ул. Дачная | | 1976/494 | | 335,92 | 2-3 кв. |
| ИТОГО**:** | | | **204762 / 5818** | | **4384,64** |  |
| **Замена (установка) водопропускных труб** | | | | | | |
| 1 | Ул. Ломоносова (Горелово) у д.23 | | 500 мм 4м | | 64,00 | 2-3 кв. |
| 2 | Ул. Пролетарская (Горелово) проезд без названия от ул.Красная до ул.Совхозная | | 700 мм 6м | | 96,00 | 2-3 кв. |
| 3 | Ул.Политрука Пасечника д.14 | | 700 мм 12,5 м | | 200,00 | 2-3 кв. |
| 4 | Ул. Московская д.34 | | 700 мм 6 м | | 96,00 | 2-3 кв. |
| ИТОГО: | | | **28,5 м** | | **456,00** |  |
| **Прочистка кюветов** | | | | | | |
| 1 | Ул. Малая (Торики) д.1А | | 30 м | | 16,50 | 2-3 кв. |
| 2 | Ул. Красная (Ст. Паново) д.12 | | 50 м | | 27,50 | 2-3 кв. |
| 3 | Ул. Поселковая (Ст. Паново) от ул. Железнодорожной до ул. Красных Зорь | | 400 м | | 220,00 | 2-3 кв. |
| 4 | Ул. Московская (Горелово) перекресток с ул. Можайского | | 50 м | | 27,50 | 2-3 кв. |
| 5 | Ул. Максима Горького (Горелово) | | 50м | | 27,50 | 2-3 кв. |
| 6 | Ул. Можайского д.27 (Горелово) | | 20 м | | 11,00 | 2-3 кв. |
| 7 | Ул. 1-я Шоссейная (Ст. Паново) | | 150 м | | 82,50 | 2-3 кв. |
| 8 | Ул. 2-я Заводская (Ст.Паново) | | 100 м | | 55,00 | 2-3 кв. |
| 9 | Ул. Безымянная (Ст.Паново) | | 100 м | | 55,00 | 2-3 кв. |
| ИТОГО**:** | | | **950 м** | | **522,50** |  |
| Аварийный ямочный ремонт УДС | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт – Петербурга №779 от 26.06.2006 с внесенными дополнениями. | | 500 м | | 500,00 | 2-3 кв. |
| ИТОГО: | | | | **500 м** | **500,00** |  |
| **Уборка и содержание УДС** | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт – Петербурга №779 от 26.06.2006 с внесенными дополнениями в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 N 305-р (ред. от 01.06.2010) "Об утверждении Технологического регламента производства работ по комплексной уборке улично-дорожной сети Санкт-Петербурга" и в соответствии с [Законом 163-34 О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге](http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%C7%E0%EA%EE%ED+163-34+%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E5%EC%EE%ED%F2%E0+%E8+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5) | | 331140 м2 | | **14709,26** | 1-4 кв. |
| ИТОГО по уборке УДС | | | | | | **14709,26** |
| ИТОГО по ремонту | | | | | | **36799,54** |
| **ИТОГО по программе:** | | | | | | **51508,80** |