Приложение № 1

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№ 49 от 25.11. 2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»**

Санкт-Петербург

2015 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | *Основная цель Программы:*  - Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ Горелово  *Основные задачи программы:*  -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий;  - организация учета зеленых насаждений;  - улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травма­тизма населения;  - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;  - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| 6. | Срок реализации Программы | 2016 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **56 828,5 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:  - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населе­ния на территории муниципального образования;  - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Денежные средства тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
| **Благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета МО Горелово** | | |
| **Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории** | | |
| Проезд от Красносельское шоссе 46/4 до Коммунаров 124 | 976,2 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.40 (между торговой зоной и озером) (пешеходная дорожка) | 147,6 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.40 (у озера напротив торговой зоны) (пешеходная дорожка) | 124,8 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе, д.52/2 до 46/2 (пешеходная дорожка) | 44,3 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48(пешеходная дорожка) | 47,5 | 2-3 квартал |
| Проезд ул. Геологическая, д.75 за корпусами 3,4,5 | 401,6 | 2-3 квартал |
| Проезд ул.Совхозная д.14 (проект) | 963,3 | 2-3 квартал |
| Проезд Красносельское шоссе д.36 – д.44/3 (проект) | 5 513,8 | 2-3 квартал |
| Ул.Заречная д.6-д.14 | 1 576,8 | 2-3 квартал |
| Проезд ул. Геологическая, д.75 корпус 1,2 | 401,6 | 2-3 квартал |
| Ямочный ремонт | 1 014,0 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул.Заречная д.4-16 | 56,3 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул.Заречная д.4-16 | 633,6 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **11 901,4** |  |
| **Установка и ремонт газонных ограждений** | | |
| Политрука Пасечника напротив д.9 | 2,2 | 2-3 квартал |
| Политрука Пасечника д.11 к.3 | 55,8 | 2-3 квартал |
| Политрука Пасечника д.11 к.2 | 272,2 | 2-3 квартал |
| Красносельское ш. д46 к.2 | 4,5 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48 | 138,3 | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **473,0** |  |
| **Установка МАФ** | | |
| Установка МАФ по адресной программе | 98,0 | 1-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **98,0** |  |
| **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок** | | |
| Ул.Политрука Пасечника д. 1/1 (проект) | 4 681,13 | 2-3 квартал |
| Ул.Политрука Пасечника д. ½ (проект) | 7 465,27 | 2-3 квартал |
| Ул.Совхозная д.14 (проект) | 1 305,32 | 2-3 квартал |
| Ул.Земская д.1 | 530,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Геологическая д.75/4 | 575,18 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.38-42 | 95,5 | 2-3 квартал |
| Ул. Светлая д.53 (проект) | 865,2 | 2-3 квартал |
| Ул.Политрука Пасечника д. 4/2-6/2 | 292,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Красная д.4 | 189,81 | 2-3 квартал |
| Ул. 1-я Заводская 45 (проект) | 763,8 | 2-3 квартал |
| Ул.Дачная д. 140 литер А. (проект) | 966,6 | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров 118/2 | 397,5 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.56/2 | 2 145,0 | 2-3 квартал |
| Ул.Авиационная 7-9 (пешеходные дорожки) | 14,6 | 2-3 квартал |
| Ул. Дачная между домами 41 и 18 (проект) | 1 100,94 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования детских площадок (согласно реестра) | 100,0 | 2-3 квартал |
| Замена песка в песочницах | 210,0 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание детских площадок (согласно реестра) | 1 834,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 177,45 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника, д.5/2 | 38,5 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Ул.Светлая д.53 | 1,0 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Ул. 1-я Заводская д.45 | 1,0 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Ул.Дачная между домами 41 и 18 | 6,7 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Ул.Дачная д. 140, литер А | 1,5 | 1-2 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ Ул.Железнодорожная д.7-9 | 37,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника, д.5/2 | 405,6 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Ул.Светлая д.53 | 217,7 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Ул. 1-я Заводская д.45 | 217,7 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Ул.Дачная между домами 41 и 18 | 248,7 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Ул.Дачная д.140, литер А | 220,3 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации Ул.Железнодорожная д.7-9 | 399,9 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **25 504,9** |  |
| **Обустройство и ремонт спортивных площадок** | | |
| Политрука Пасечника д.1 к.2 (проект) | 1 439,2 | 2-3 квартал |
| Ул.Коммунаров д.120 | 4,5 | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.34 | 500,0 | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 | 500,0 | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования спортивных площадок (согласно реестра) | 150,0 | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание спортивных площадок (согласно реестра) | 415,0 | 1-4 квартал |
| Установка информационных стендов | 25,4 | 2-3 квартал |
| Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника, д.5/2 | 37,0 | 1-2 квартал |
| Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника, д.5/2 | 399,9 | 1-2 квартал |
|  |  |  |
| **ИТОГО:** | **3 471,0** |  |
| **Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов** | | |  | 2-3 квартал |
| Уборка территории м/р Горелово | 1 626,2 | 1-4 квартал |
| Покос травы на территории МО Горелово | 366,8 | Май, июль, август |
| Уборка водных акваторий | 4 450,1 | 1-4 квартал |
| Уборка пруда №6945 | 663,1 | 1-4 квартал |
| Уборка территорий зелёных насаждений | 2 623,0 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **9 729,2** |  |
| **Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора** | | |
| Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) | 646,0 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **646,0** |  |
| **Организация работ по компенсационному озеленению** | | |
| Организация работ по компенсационному озеленению (ул. Политрука Пасечника д.8-д.10) | 61,4 | Апрель, октябрь |
| **ИТОГО:** | **61,4** |  |
| **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** | | |
| Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной программе) | 244,2 | 2-3 квартал |
| Восстановительная стоимость сноса зеленых насаждений | 3 303,8 |  |
| **ИТОГО:** | **3 548,0** |  |
| **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения** | | |
| Обследование 9 зон зеленых насаждений | **57,5** | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **57,5** |  |
| **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО** | | |
| Оформление к 9 мая и Новый Год 2016-1017 | **1 338,1** | 1-4 квартал |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **56 828,5** |  |