Приложение № 2

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№ 49 от 25.11. 2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году»**

Санкт-Петербург

2015 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**««Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Ведомственная целевая программа ««Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 6. | Срок реализации Программы | 2016 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **49 632,2 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | | Объем работ  площадь м2 | Финансовые средства  (тыс.руб.) | | | | | Сроки проведения работ | |
| **I Текущий ремонт щебеночного покрытия с добавлением материала асфальтобетонной крошки** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | |
| 1 | Ул.Парковая | | 7000 | | 1 444,6 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Ул.Береговая | | 1500 | | 323,2 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | 4-й проезд (Горелово) | | 620 | | 128,8 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | 1-й проезд (Горелово) | | 3000 | | 616,4 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | 2-ой проезд (Горелово) | | 2240 | | 458, 3 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Ул. Железнодорожная (от Аннинского шоссе до ул. Колхозная, Горелово) | | 484 | | 100, 2 | | | 2-3 квартал | | |
| 7 | Ул. Колхозная (Горелово) | | 2755 | | 584, 8 | | | 2-3 квартал | | |
| 8 | Ул. Зеленая (Горелово) | | 784 | | 170, 0 | | | 2-3 квартал | | |
| 9 | 3-й проезд (Горелово) | | 1000 | | 205, 8 | | | 2-3 квартал | | |
| 10 | 5-й проезд (Горелово) | | 1792 | | 378, 5 | | | 2-3 квартал | | |
| 11 | Школьный переулок (Горелово) | | 985 | | 206, 8 | | | 2-3 квартал | | |
| 12 | Тихий переулок (Горелово) | | 243 | | 49, 3 | | | 2-3 квартал | | |
| 13 | Ул.Константиновская | | 2419 | | 495, 6 | | | 2-3 квартал | | |
| 14 | Константиновский переулок | | 645 | | 131, 8 | | | 2-3 квартал | | |
| 15 | Дудергофский переулок | | 641 | | 131, 0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по асфальтированию:** | | | **26108** | | **5 425, 1** | | |  | | |
| **II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Красная (Старо-Паново) | | 1648 | | 2 413,6 | | | | 2-3 квартал | |
| 2 | Ул.Красных зорь | | 1696 | | 2 471,4 | | | | 2-3 квартал | |
| 3 | Ул.Безымянная | | 1640 | | 2 351,5 | | | | 2-3 квартал | |
| 4 | Ул.Восточная | | 658 | | 968, 9 | | | | 2-3 квартал | |
| **Итого по фрезерованию:** | | | **5 642,0** | | **8 205,4** | | | |  | |
| **III Текущий ремонт щебеночного покрытия (асфальтирование)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проезд от ул. Красная до ул. Совхозная (между жилым массивом за д.14 по ул. Красная и пустырем) (Старо-Паново) | | 1300 | | 2 107,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Проезд от ул. Набережной до ул. Совхозной у д.19 (Старо-Паново) | | 1563 | | 2 534,0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по асфальтированию:** | | | **2 863** | | **4 641,5** | | |  | | |
| **IV Замена и ремонт водопропускных труб** | | | | | | | | | | |
| 1 | Перекресток ул. Красной и проезда от ул. Набережной до ул. Совхозной у д.19 | | 5м x 700 | | 118,7 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Политрука Пасечника 1/1 | | 12м х700 | | 285,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | Политрука Пасечника 3 | | 6,5м х 700 | | 197,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | Политрука Пасечника 2-4 | | 5,5 х 700 | | 176,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | Политрука Пасечника 6 | | 6 х 700 | | 186,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Политрука Пасечника 7 | | 5,5 х 700 | | 176,5 | | | 2-3 квартал | | |
| 7 | Политрука Пасечника 8-10 | | 6,5 х 700 | | 197,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 8 | Политрука Пасечника 9 | | 5 х 700 | | 165,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 9 | Политрука Пасечника 11/1 | | 5 х 700 | | 165,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 10 | Политрука Пасечника 43 | | 10 х 700 | | 269,0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по замене и ремонту водопропускных труб:** | | | **67 м/п** | | **1935,7** | | |  | | |
| **V Прочистка кюветов** | | | | | | | | | | |
| 1 | Бульвар Дружбы | | 500 м | | 307, 5 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | Ул. Максима Горького | | 600 м | | 369, 0 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | Ул. Можайского | | 450 м | | 276, 8 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | Поселковый переулок | | 300 м | | 184, 5 | | | 2-3 квартал | | |
| 5 | Ул.Московская | | 900м | | 553, 5 | | | 2-3 квартал | | |
| 6 | Ул.Победы | | 100м | | 61, 5 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по прочистке кюветов:** | | | **2850** | | **1 752, 8** | | |  | | |
| **VI Укрепление обочин** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ул.Политрука Пасечника | 570 м2 | | 292,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 2 | | Ул.Школьная | 660 м2 | | 338,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 3 | | Ул.Мира | 1230м2 | | 630,0 | | | 2-3 квартал | | |
| 4 | | Поселковый переулок | 408 м2 | | 210,0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого по укреплению обочин:** | | | **2868 м2** | | **1470,0** | | |  | | |
| **VII Аварийный ямочный ремонт УДС** | | | | | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями | | 300 м | | 335, 0 | | | 2-3 квартал | | |
| **Итого:** | | | **300 м** | | **335, 0** | | |  | | |
| **VIII Проведение топографо-геодезических работ** | | | | | | | | | | |
| **1** | | Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная |  | | 6,2 | | | 1-2 квартал | | |
| **2** | | Проезд от ул.Набережная до ул.Совхозная |  | | 7,7 | | | 1-2 квартал | | |
| **3** | | Ул.Красных Зорь |  | | 17,2 | | | 1-2 квартал | | |
| **4** | | Ул.Безымянная |  | | 13,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **5** | | Ул.Красная (Старо-Паново) |  | | 17,2 | | | 1-2 квартал | | |
| **6** | | Ул.Набережная(Старо-Паново) |  | | 23,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **7** | | Ул.Восточная |  | | 2,9 | | | 1-2 квартал | | |
| **8** | | Проезд вдоль Таллинского шоссе по четной стороне |  | | 11,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **9** | | Проезд вдоль Таллинского шоссе по нечетной стороне |  | | 11,5 | | | 1-2 квартал | | |
| **ИТОГО:** | | | | | **110,1** | | |  | | |
| **IX Разработка проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | |
| **1** | | Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная |  | | 246,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **2** | | Проезд от ул.Набережная до ул.Совхозная |  | | 253,8 | | | 1-2 квартал | | |
| **3** | | Ул.Красных Зорь |  | | 305,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **4** | | Ул.Безымянная |  | | 284,7 | | | 1-2 квартал | | |
| **5** | | Ул.Красная (Старо-Паново) |  | | 305,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **6** | | Ул.Набережная (Старо-Паново) |  | | 336,3 | | | 1-2 квартал | | |
| **7** | | Ул.Восточная |  | | 228,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **8** | | Проезд вдоль Таллинского шоссе по четной стороне |  | | 272,0 | | | 1-2 квартал | | |
| **9** | | Проезд вдоль Таллинского шоссе по нечетной стороне |  | | 274,4 | | | 1-2 квартал | | |
| **ИТОГО:** | | | | | **2506,0** | | |  | | |
| **X Уборка и содержание УДС** | | | | | | | | | | |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении Технического регламента производства работ по комплексной улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге | | 331140 м2 | | | 23 250, 6 | | | | 1-4 квартал |
| **Итого по уборке УДС:** | | |  | | | | **23 250, 6** | | |  |
| **Итого по ремонту:** | | |  | | | | **23 765,5** | | |  |
| **Итого по проектированию:** | | |  | | | | **2 616,1** | | |  |
| **Итого по программе:** | | | **49 632,2** | | | | | | | |