Приложение к Распоряжению № 12 от 27.03.2014 года

***План проведения весеннего месячника по благоустройству на территории МО Горелово***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес** | **Виды работ** | **Период производства работ** | **Наименование организации, осуществляющей работы** | **Ответственный (Ф.И.О. и телефон для связи)** | **Примечание** |
| 1. | Территория МО Горелово | Подготовка уведомлений для предприятий, расположенных на территории округа и жителей частного сектора об уборке прилегающей к участкам территории (очистка канав, покраска и ремонт заборов, уборка мусора) | 01.04.201426.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Богайчук А.В.Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению746-25-6589110830545 |  |
| 2. | Территория МО Горелово | Размещение информации о проведении весеннего месячника по благоустройству в СМИ: информационном сайте, газете, информационных стендах, бегущих строках | 01.04.201426.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Белякова Е. Ю.Ведущий специалист по кадрам иделопроизводству746-25-6589516632432Киселенко А. Б.Ведущий специалист по информационному обеспечению и связям с общественностью746-25-6589213550912 |  |
| 3. | Красносельское шоссе, д.46 | Проведение совещания с председателями ветеранских и общественных организаций о привлечении жителей к весеннему месячнику по благоустройству | До 18.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Киселенко А.Б.Ведущий специалист по информационному обеспечению и связям с общественностью746-25-6589213550912 |  |
| 4. | Территория МО Горелово | Уборка закрепленных территорий за управляющими компаниями.Обрезка веток, кустов, покраска скамеек, урн | 01.04.201430.04.2014 | ОАО ЖКС № 4ГЦКС | Матвиенко А. Г.Директор ОАОЖКС № 4746-19-20Кашицын В.В741-25-6489052206976 |  |
| 5. | Территория МО Горелово | Изготовление и распространение листовок о проведении весеннего месячника и необходимостью заключения договора на вывоз мусора | 01.04.201426.04.2014 | ООО «ЭКО-ТОЧКА» | Крылов Е. А.Генеральный директорООО «Лада Сервис»ЭКО-ТОЧКА89214080402 |  |
| 6. | ул. Политрука Пасечника;ул. Коммунаров(внутриквартальные скверы) | Посадка деревьев | До 30.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Богайчук А.В.Специалист 1категории по благоустройству и озеленению746-25-6589110830545Шульга Р.А.Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства746-25-6589112427438 |  |
| 7. | ул. Политрука Пасечника; Красносельское шоссе;ул. Коммунаров. | Завоз земли для обустройства клумб, цветников и «альпийских горок» | До 26.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Шульга Р.А.Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства746-25-6589112427438 |  |
| 8. | Красносельское шоссе;ул. Политрука Пасечника;ул. Коммунаров. | Установка МАФ | До 15.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Богайчук А.В.Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению746-25-6589110830545 |  |
| 9. | Ул. Геологическая,ул. Политрука Пасечника,ул. Коммунаров, Красносельское шоссе | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории | 01.04.201426.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Шульга Р.А.Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства746-25-6589112427438 |  |
| 10. | -Аннинское шоссе-ул.Полевая;-ж/д «Горелово», ул.Железнодорожная,д.1;-Аннинское шоссе, напротив 1-линии;-Аннинское шоссе,напротив 3-линии;-ул.Константиновская;-ул.Совхозная,д.11;-Аннинское шоссе-ул.Заречная | Ликвидация несанкционированных свалок | 01.04.201430.04.2014 | «БСК Сервис» | Генеральный директорООО «БСК Сервис»Федоренко Н.Г.438-32-71 |  |
| 11. | -ул.Константиновская (у заправки «Фаэтон»;-ул.Дачная(на пересечении с ул.Набережной у моста);-ул.Коммунаров(у дома №129);-ул.Железнодорожная (от ж/д ст. «Горелово» до дома №10). | Уборка территории МО Горелово от мусора | 01.04.201430.04.2014 |  | Генеральный директор ООО «ВторИнвест»Колосов Л.Г. |  |
| 12. | Красносельское шоссе,ул. Коммунаров,ул. Политрука Пасечника. | Уборка детских и спортивных площадок | 01.04.201426.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Богайчук А.В.Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению746-25-6589110830545 |  |
| 13. | Согласно перечню дорог на территории МО Горелово | Уборка кюветов УДС на территории МО Горелово | До 30.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | Булычёв Б.В.Специалист 1 категории по дорожному хозяйству746-25-6589117309866 |  |
| 14. | Территория МО Горелово | Проведение дня благоустройства по отдельному плану | 26.04.2014 | Местная АдминистрацияМО Горелово | И.О. Главы МА МО ГореловоИванов Д.А.746-25-658-901-312-16-88 |  |

Составил: Богайчук А.В.