Приложение к Распоряжению № 12 от 27.03.2014 года

***План проведения весеннего месячника по благоустройству на территории МО Горелово***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Виды работ** | **Период производства работ** | **Наименование организации, осуществляющей работы** | **Ответственный (Ф.И.О. и телефон для связи)** | **Примечание** |
| 1. | Территория МО Горелово | Подготовка уведомлений для предприятий, расположенных на территории округа и жителей частного сектора об уборке прилегающей к участкам территории (очистка канав, покраска и ремонт заборов, уборка мусора) | 01.04.2014  26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Богайчук А.В.  Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению  746-25-65  89110830545 |  |
| 2. | Территория МО Горелово | Размещение информации о проведении весеннего месячника по благоустройству в СМИ: информационном сайте, газете, информационных стендах, бегущих строках | 01.04.2014  26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Белякова Е. Ю.  Ведущий специалист по кадрам и  делопроизводству  746-25-65  89516632432  Киселенко А. Б.  Ведущий специалист по информационному обеспечению и связям с общественностью  746-25-65  89213550912 |  |
| 3. | Красносельское шоссе, д.46 | Проведение совещания с председателями ветеранских и общественных организаций о привлечении жителей к весеннему месячнику по благоустройству | До 18.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Киселенко А.Б.  Ведущий специалист по информационному обеспечению и связям с общественностью  746-25-65  89213550912 |  |
| 4. | Территория МО Горелово | Уборка закрепленных территорий за управляющими компаниями.  Обрезка веток, кустов, покраска скамеек, урн | 01.04.2014  30.04.2014 | ОАО ЖКС № 4  ГЦКС | Матвиенко А. Г.  Директор ОАО  ЖКС № 4  746-19-20  Кашицын В.В  741-25-64  89052206976 |  |
| 5. | Территория МО Горелово | Изготовление и распространение листовок о проведении весеннего месячника и необходимостью заключения договора на вывоз мусора | 01.04.2014  26.04.2014 | ООО «ЭКО-ТОЧКА» | Крылов Е. А.  Генеральный директор  ООО «Лада Сервис»  ЭКО-ТОЧКА  89214080402 |  |
| 6. | ул. Политрука Пасечника;  ул. Коммунаров  (внутриквартальные скверы) | Посадка деревьев | До 30.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Богайчук А.В.  Специалист 1категории по благоустройству и озеленению  746-25-65  89110830545  Шульга Р.А.  Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства  746-25-65  89112427438 |  |
| 7. | ул. Политрука Пасечника; Красносельское шоссе;  ул. Коммунаров. | Завоз земли для обустройства клумб, цветников и «альпийских горок» | До 26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Шульга Р.А.  Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства  746-25-65  89112427438 |  |
| 8. | Красносельское шоссе;  ул. Политрука Пасечника;  ул. Коммунаров. | Установка МАФ | До 15.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Богайчук А.В.  Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению  746-25-65  89110830545 |  |
| 9. | Ул. Геологическая,  ул. Политрука Пасечника,  ул. Коммунаров, Красносельское шоссе | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории | 01.04.2014  26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Шульга Р.А.  Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства  746-25-65  89112427438 |  |
| 10. | -Аннинское шоссе-ул.Полевая;  -ж/д «Горелово», ул.Железнодорожная,д.1;  -Аннинское шоссе, напротив 1-линии;  -Аннинское шоссе,напротив 3-линии;  -ул.Константиновская;  -ул.Совхозная,д.11;  -Аннинское шоссе-ул.Заречная | Ликвидация несанкционированных свалок | 01.04.2014  30.04.2014 | «БСК Сервис» | Генеральный директор  ООО «БСК Сервис»  Федоренко Н.Г.  438-32-71 |  |
| 11. | -ул.Константиновская  (у заправки «Фаэтон»;  -ул.Дачная(на пересечении с ул.Набережной у моста);  -ул.Коммунаров(у дома №129);  -ул.Железнодорожная (от ж/д ст. «Горелово» до дома №10). | Уборка территории МО Горелово от мусора | 01.04.2014  30.04.2014 |  | Генеральный директор ООО «ВторИнвест»  Колосов Л.Г. |  |
| 12. | Красносельское шоссе,  ул. Коммунаров,  ул. Политрука Пасечника. | Уборка детских и спортивных площадок | 01.04.2014  26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Богайчук А.В.  Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению  746-25-65  89110830545 |  |
| 13. | Согласно перечню дорог на территории МО Горелово | Уборка кюветов УДС на территории МО Горелово | До 30.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | Булычёв Б.В.  Специалист 1 категории по дорожному хозяйству  746-25-65  89117309866 |  |
| 14. | Территория МО Горелово | Проведение дня благоустройства по отдельному плану | 26.04.2014 | Местная Администрация  МО Горелово | И.О. Главы МА МО Горелово  Иванов Д.А.  746-25-65  8-901-312-16-88 |  |

Составил: Богайчук А.В.