Приложение № 1

к Постановлению

Местной Администрации

МО Горелово

№22 от 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского**

**муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»**

Санкт-Петербург

2019 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского**

**муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  Программы | Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга утвержденные Правительством СПб от 06.10.2016 №875, Распоряжение от 31 мая 2018 №85-р «Об утверждении предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, на 2019 год»., Закон СПб от 04.07.2019 №378-85 «О внесении изменений в Закон СПб «Об организации местного самоуправления в СПб», Постановление Правительства СПб от 09.11.2016 №961 «О правилах благоустройства территории СПб и о внесении изменений в некоторые Постановления СПб». |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5. | Цели и задачи Программы | *Основная цель Программы:*  - Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ Горелово  *Основные задачи программы:*  -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства внутридворовых территорий;  - организация учета зеленых насаждений;  - улучшение качества покрытий расположенных на внутриквартальных территориях;  - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;  - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| 6. | Срок реализации Программы | 2020 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | **45 095 тыс. рублей**.  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:  - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населе­ния на территории муниципального образования;  - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.  Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Денежные средства тыс. руб.** | | **Срок исполнения** |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства** | | | |
| ул. Политрука пасечника д.1 корп.2 | | 240,0 | 1-4 квартал |
| ул. Коммунаров д.188 корп.2 | | 240,0 | 1-4 квартал |
| ул. Политрука Пасечника д.9-11 | | 277,0 | 1-4 квартал |
| ул. Коммунаров д.122 | | 232,5 | 1-4 квартал |
| ул. Коммунаров д.190 | | 207,0 | 1-4 квартал |
| ул. Коммунаров д.188 корп.2 | | 215,5 | 1-4 квартал |
| ул. Коммунаров д.188 корп.3 | | 202,5 | 1-4 квартал |
| Красносельское шоссе д.56 корп.2 | | 215,5 | 1-4 квартал |
| Красносельское шоссе д.56 корп.3 | | 209,0 | 1-4 квартал |
| ул. Константиновская д.16 | | 508,0 | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | | **2 547,0** |  |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.** | | | |
| Ул. Заречная д.6-14 | 7 888,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе от д.46 до д.44 | 50,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75 корп.1 | 1 693,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75 корп.2 | 634,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75 корп.3,4,5 | 2 100,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48 | 3 010,0 | | 2-3 квартал |
| Покраска ограждений (согласно адресной программы) | 680,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Заречная д.2, д.4 | 370,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Геологическая д.75 к.1 | 30,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Коммунаров 118 | 20,0 | | 2-3 квартал |
| От ул. Политрука Пасечника д.17 до Аннинского шоссе | 4 100,0 | | 2-3 квартал |
| Установка МАФ по адресной программе | 100,0 | | 2-3 квартал |
| ул. Политрука Пасечника д.17 | 350,0 | | 2-3 квартал |
| Цветочное оформление внутриквартальной территории (согласно адресной программы) | 460,0 | | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **21 485,0** | |  |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.** | | | |
| Ул. Политрука Пасечника д.15 | 140,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука пасечника от д.5 корп.1 до 5 корп.2 | 100,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.46 корп.2 | 130,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.54 корп.1 | 195,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.54 корп.3 | 175,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.56 корп.2 | 220,0 | | 2-3 квартал |
| Ямочный ремонт | 1 400,0 | | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **2 360,0** | |  |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях** | | | |
| Политрука Пасечника 1/1 | 130,0 | | 2-3 квартал |
| Коммунаров д.122 | 1 800,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 | 110,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Ломоносова д.4 | 15,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Авиационная д.7-9 | 24,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Песочная д.22 | 18,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Дачная д.140 | 17,0 | | 2-3 квартал |
| Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной программы) | 540,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.48 | 540,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.54 к.3 | 1 150,0 | | 2-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.56 к.2 | 2 400,0 | | 2-3 квартал |
| 5-й проезд | 600,0 | | 2-3 квартал |
| Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) | 700,0 | | В течении года |
| Замена песка в песочницах | 260,0 | | 2-3 квартал |
| Уборка и содержание детских и спортивных площадок (согласно реестра) | 450,0 | | В течении года |
| Ул. Коммунаров д.116 | 470,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Ломоносова д.71 | 2 350,0 | | 2-3 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.20 | 500,0 | | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **12 074,0** | |  |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.** | | | |
| Уборка территорий зелёных насаждений | 1 900,0 | | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **1 900,0** | |  |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.** | | | |
| Красносельское д.44 | 200,0 | | 2-4 квартал |
| Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 | 400,0 | | 2-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **600,0** | |  |
| **Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | |
| Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 | 200,0 | | 1-3 квартал |
| Красносельское шоссе д.44 | 75,0 | | 1-3 квартал |
| **ИТОГО:** | **275,0** | |  |
| **Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | |
| Паспортизация и инвентаризация ТЗН | 701,0 | | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** | **701,0** | |  |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.** | | | |
| Оформление к 9 мая и Новый Год 2020-2021 | **3 153,0** | | 1-4 квартал |
| **ИТОГО:** |  | |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **45 095,0** | |  |