Приложение № 2

 к Постановлению

 Местной Администрации

 МО Горелово

 №22 10. 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2020 году»**

Санкт-Петербург

2019 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2020 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | НаименованиеПрограммы | Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2020 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы |  Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы |  Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", распоряжение правительства СПб №135/р от 16.05.2018 «Об утверждении технологического регламента производства работ по содержанию автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального значения СПб», Распоряжение Правительства СПб №131/р от 10.05.2018 «Об утверждении технологического регламента производства работ по комплексной уборке автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального значения СПб», ГОСТ Р50597-2017 «Национальный стандарт РФ. Дороги. Автомобильные улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5.  | Цели и задачи Программы | Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 6. | Срок реализации Программы | 2020 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы |  **40 902,0 тыс. рублей**.Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Объем работплощадь м2 | Финансовые средства(тыс.руб.) | Сроки проведения работ |
| **I Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия**  |  |
| 1 | Ул. Речная (проект) | 3470 | 2 500,0 | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Политрука Пасечника (проект) | 3504 | 3 860,0 | 2-3 квартал |
| 3 | Ул. 2-я Заводская (проект) | 2240 | 1 250,0 | 2-3 квартал |
| 4 | Ул. 1-я Шоссейная | 300 | 470,0 | 2-3 квартал |
| 5 | Ул. Рабочая | 160,5 | 135,0 | 2-3 квартал |
| **Итого:** | **9 674,5** **м2** | **8 215,0** |  |
| **II Ремонт водопропускных труб** |
| 1 | Ул. Парковая д.1 | 6 | 28,0 | 2-3 квартал |
| **Итого по ремонту водопропускных труб:** | **6 м.п** | **28,0** |  |
| **III Ремонт ж/б оголовков водопропускных труб** |
| 1 | Речной пер. и ул.Кирова | 1 | 13,0 | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Парковая | 1 | 9,5 | 2-3 квартал |
| 3 | Ул. Коллективная | 1 | 9,5 | 2-3 квартал |
| **Итого:** | **3 шт.** | **32,0** |  |
| **IV Проведение топографо-геодезических работ** |
| Ул. Рабочая | 6800 | 27,0 | 1-4 квартал |
| **Итого:** | **6800 м2** | **27,0** |  |
| **V Разработка проектно-сметной документации** |
| Ул. Рабочая | 6800 | 200,0 | 1-4 квартал |
| **Итого:** | **6800** **м2** | **200,0** |  |
| **VI Аварийный ямочный ремонт УДС** |
| Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями | 1000 м2 | 1400,0 | 2-3 квартал |
| **Итого:** | **1000 м2** | **1400,0** |  |
| **VII Уборка и содержание УДС** |
| Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями.  | 322 335 м2 | **31 000,0** | 1-4 квартал |
| **Итого по уборке и содержанию УДС:** | **31 000,0** |
| **Итого по ремонту:** | **9 675,0** |
| **Итого по проектированию:** | **227,0** |
| **Итого по программе:** | **40 902,0** |